ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  Порядку формирования приоритетных инвестиционных предложений, консультационного взаимодействия с инвесторами и организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Новокубанского района

СХЕМА

формирования реестра инвестиционных проектов и площадок муниципального образования Новокубанский район для включения в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края

ОЭ*:

подготовка запросов для формирования предложений

Администрация МО Новокубанский район отдел экономики (2 дня):

-инвестиционное продвижение.

Предложения конкурсных управляющих (банкроты) (7 дней)

Предложения глав городского/сельских поселений  района,  УСХ* (7 дней)

Площадки хозяйствующих субъектов

(7 дней)

УИО*:

подбор свободных земельных участков

(7 дней)

ОЭ:

- анализ полученной информации;

- соответствие инвестиционной стратегии района;

- анализ рынка;

- подготовка необходимых запросов (5 дней)

УИО:

предоставление выписки из ЕГРН на объект недвижимости.

(14 дней)

Субъекты естественных монополий:

запрос технических условий (14 дней)

ОАиГ*:

- проверка на соответствие генеральному плану, ПЗЗ; СанПиН (3 дня);

- подготовка документации генерального планирования территории по инвестиционному проекту (5 дней)

ОЭ:

- анализ полученной информации;

- определение целесообразности, перспективы предложения;

- заседание комиссии по сопровождению инвестиционных проектов  (10 дней)

проект

площадка

до 20,0 млн.руб.

НЦПП*:

разработка бизнес-плана (ТЭО)

(до 30 дней)

НЦПП*:

- включение в реестр свободных площадок МО;

- инвестиционное продвижение.

площадка

более 20,0 млн.руб.

ОЭ:

- составление паспорта инвестиционного предложения (свод всей документации) (5 дней);

- направление документации в ДИМП* (включение в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края) (2 дня)

ОЭ:

продвижение инвестиционных предложений

(СМИ, инвестиционные и экономические форумы, интернет)

Заместитель главы муниципального образования

Новокубанский район, начальник финансового

управления администрации муниципального

образования Новокубанский район                                                                                      Е.В. Афонина

* ОЭ – отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район;

УИО – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район;

УСХ – управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Новокубанский район;

ОАиГ – отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район;

ДИМП – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края;

НЦПП – «Новокубанский центр поддержки предпринимательства» (МБУ ИКЦ «Новокубанский»).